PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės mero

2026 m. kovo 30 d. potvarkiu Nr. M-128

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2025 METŲ ATASKAITA

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 (su visais padarytais pakeitimais), 7 ir 45 punktais, planavimo organizatorius – Savivaldybės vykdomoji institucija, atlikdama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją, kuriose gyvenamosiose vietovėse renovuota ar pastatyta geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, ir kiek yra šių sistemų, prisijungusių gyventojų ir gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujai įrengtos geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, apie finansavimo poreikį, teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką įgyvendinant plano sprendinius, parengia stebėsenos ataskaitą ir skelbia ją Savivaldybės interneto svetainėje.

Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano patvirtinimo“ (toliau – Planas). Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukciją ir plėtrą Joniškio rajono teritorijoje nuo Plano patvirtinimo iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Stebėsena atlikta vadovaujantis Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Joniškio vandenys“ pateiktais duomenimis.

Vykdant stebėseną, buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos ir jų įtaka Plano sprendinių įgyvendinimui.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius inžinerinės infrastruktūros plėtros pokyčius Savivaldybės teritorijoje, kaupti informaciją apie gyvenamąsias vietoves, kuriose pastatyta / renovuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įvertinti esamą būklę ir galimas jos kitimo tendencijas ir jų įtaką Plano sprendinių įgyvendinimui, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo būtinumo, rengti Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas ir atlikti jų viešinimo procedūras.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai: analizuoti Joniškio rajono teritorijos inžinerinės infrastruktūros vystymąsi, stebėti jų atitiktį Plano sprendiniams ir numatytus plėtros vystymosi terminus, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo.

Susisteminta informacija apie pastatytą / renovuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pateikta lentelėje „Pasiekti rezultatai“.

Joniškio rajono savivaldybės vandens tiekimo

ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros

specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo

stebėsenos 2025 metų ataskaitos

priedas

Pasiekti rezultatai

| Planas (2021–2031 m.) |  |  |  |  |  | 2025 m. gruodžio 31 d. duomenys |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Mato vnt. | Kiekis | Sąnaudos, tūkst. Eur | Mato vnt. |  | Kiekis | Sąnaudos, tūkst. Eur | Pasiekto rezultato aprašymas |
| 1. | Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę | km | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Įregistruoti naujas vandenvietes, aprobuoti išteklius, nustatyti ir įteisinti apsaugos zonas | vnt. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus | vnt. | 9 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Esant poreikiui įrengti geriamojo vandens gerinimo įrenginius | vnt. | 2–3 | 114 |  |  |  |  |  |
| 5. | Išplėsti centralizuotąją geriamojo vandens tiekimo sistemą Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija (toliau – VGVTNTT): | km | 13,41 | 1345 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Daukšių | km | 0,5 | 50 | km |  | 0,2 | 0,6 | Įrengta nauju vandentiekio tinklų Aušros gatvėje (prijungtas 1 būstas) |
| 5.2 | Gasčiūnų | km | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Jakiškių | km | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Jankūnų | km | 0,1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Joniškio | km | 4,5 | 450 | km |  | 0,214 | 10 | Įgyvendinta vandentiekio tinklų plėtra Sidabros gatvėje. Sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 7 žemės sklypams. |
| 5.6. | Kirnaičių | km | 1,9 | 190 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Kriukų | km | 0,25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Maldenių | km | 0,2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Mindaugių | km | 0,85 | 85 |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Plikiškių | km | 0,08 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Pošupių | km | 0,45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Rudiškių | km | 0,45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Saugėlaukio | km | 0,08 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.14. | Stupurų | km | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  |
| 5.15. | Žagarės | km | 1,25 | 125 |  |  |  |  |  |
| 6. | Perimti centralizuotąją geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą VGVTNTT: | km | 3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Darginių | km | 1,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Skakų | km | 1,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Esant poreikiui renovuoti geriamojo vandens tinklus | km | 36 | 3 744 | km |  | 0,5 | 7 | Blauzdžiūnų k. Saulės g. renovuota 100 m vandentiekio tinklų. Daunoriškės k. Ežero g. renovuota 70 m vandentiekio tinklų. Stupurų k. Beržų g. renovuota 80 m vandentiekio tinklų. Kriukų m., Dariaus ir Girėno g. renovuota 150 m vandentiekio tinklų. Gaižaičių k. Lauko g. renovuota 100 m vandentiekio tinklų. |
| 8. | Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų tinklus, įvertinti jų būklę | km | 53 | 53 |  |  |  |  |  |
| 9. | Išplėsti centralizuotąsias nuotekų tvarkymo sistemas VGVTNTT: | km | 17,65 | 4 103 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Gataučių | km | 0,85 | 187 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Joniškio | km | 2,7 | 594 | km |  | 0,204 | 10 | Įgyvendinta nuotekų tinklų plėtra Sidabros g. Joniškio m. Sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų 7 žemės sklypams. |
| 9.3. | Kirnaičių | km | 2,2 | 480 |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Kriukų | km | 2,1 | 462 |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Linkaičių | km | 1,9 | 418 |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Mindaugių | km | 0,75 | 165 |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Plikiškių | km | 1 | 220 |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Rudiškių | km | 4,4 | 970 |  |  |  |  |  |
| 9.9. | Skaitsgirio | km | 0,4 | 90 |  |  |  |  |  |
| 9.10. | Stungių | km | 1,1 | 242 |  |  |  |  |  |
| 9.11. | Stupurų | km | 1,25 | 275 |  |  |  |  |  |
| 10. | Įdiegti centralizuotąją nuotekų tvarkymo infrastruktūrą VGVTNTT: | km | 5 | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Kalnelio | km | 2,9 | 640 |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Kepalių | km | 2,1 | 560 |  |  |  |  |  |
| 11. | Remontuoti ar rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius (įdiegti azoto ir (ar) fosforo šalinimą) | vnt. | 12 | 430 |  |  |  |  |  |
| 12. | Esant poreikiui renovuoti nuotakyną | km | 10 | 1 120 |  |  |  |  |  |
| 13. | Suformuoti nuotekų valykloms reikalingus žemės sklypus | vnt. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Inventorizuoti nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginius | vnt. | 4 800 | 72 |  |  |  |  |  |
| 15. | Prijungti Buivydžių geriamojo vandens tiekimo sistemą prie Maldenių geriamojo vandens tiekimo sistemos | km | 1,6 | 160 |  |  |  |  |  |
| 16. | Prijungti Mikolaičiūnų geriamojo vandens tiekimo sistemą prie Joniškio geriamojo vandens tiekimo sistemos | km | 1,5 | 190 |  |  |  |  |  |
| 17. | Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų apsaugos zonas ir jas įrašyti Nekilnojamojo turto registre registruotiems žemės sklypams | km | 270 | 56 |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  | 12 815 |  |  |  | 27 600 |  |

____________________________